DOCUMENT DE CADRAGE

LotSizingDataModel.Benchmarks - Backlog v2.0

Instances manquantes, extensions du modèle, preuves, provenance et critères d admission

Finalisation v1.0.0 - 3 septembre 2026

# 1. Point de départ officiellement figé

La version 1.0.0 clôt une première édition scientifique exploitable du corpus sans modifier LotSizingDataModel. Elle contient 7 905 instances canoniques réparties entre sept familles. Les éléments non intégrables avec le modèle courant restent explicitement différés : ils ne sont ni perdus, ni présentés comme admis.

| Indicateur | Valeur v1.0.0 |
| --- | --- |
| Instances canoniques | 7 905 |
| Familles canoniques | 7 |
| Identifiants globaux | Uniques |
| Doublons exacts / liens de filiation | 0 / 0 |
| Challenges actionnables | 125 |
| MULTILSB | 120 normalisées, admission canonique différée |
| LotSizingDataModel | Aucune modification |

# 2. Principes de gouvernance de la v2.0

Aucune extension du modèle ne doit être ajoutée sans spécification, exemples minimaux, compatibilité descendante et tests de round-trip.

Aucune promotion de confiance ne doit être déduite d une valeur objective seule : une solution complète, un contrôle et, pour l optimalité, une preuve sont requis.

Chaque source doit conserver son format original, son empreinte, sa provenance, ses droits connus et la justification de toute transformation.

Une famille homonyme, un miroir ou une réédition ne constitue pas automatiquement une nouvelle famille canonique.

# 3. Extension candidate du modèle : setups de famille de production

MULTILSB révèle un besoin non représenté : un setup partagé par une famille de produits au cours d une période. La v1 n autorise aucune modification implicite. La v2 devra traiter ce point comme une proposition d architecture, pas comme une décision acquise.

| Étape | Exigence |
| --- | --- |
| Spécification | Définir exactement famille, activation, coûts, temps, capacité et interaction avec les setups article. |
| Conception | Comparer une entité SharedProductionSetup, une relation de groupe et une formulation générique. |
| Compatibilité | Garantir que tous les XML v1 restent valides et sémantiquement inchangés. |
| Validation | Round-trip 120/120, tests négatifs, checker et comparaison aux sources MULTILSB. |
| Décision | Soumettre la proposition avant toute modification de LotSizingDataModel. |

# 4. Portefeuille différé complet

Les 27 chantiers ci-dessous proviennent du catalogue de clôture v0.40.0 et constituent le registre de travail initial de la v2.0.

| Type | Périmètre | Blocage principal | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| FAMILY | ABF2001 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | AG1986 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | AGK1984 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | BELVAUXWOLSEY | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | CHES | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | CLARKARMENTANO | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | CLSPPM | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | DIABY1992 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | DIABYMARTEL1993 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | DS1981 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | FLEISCHMANN | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | FLEISCHMANNMEYR | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | HAASE1996 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | HAASEKIMMS | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | KIMMS | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | MAESVW | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | MIPLIB_LOTSIZE | EXACT_LINEAGE_AND_FORMAT_AUDIT | MEDIUM |
| FAMILY | MULTILSB | SHARED_PRODUCTION_FAMILY_SETUP_MODEL | HIGH |
| FAMILY | PHARMA2023 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | SEANNER | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | STOCHTIMING | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | TB2009 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | WILLEMS | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| FAMILY | WW1958 | SOURCE_ACQUISITION | MEDIUM |
| EVIDENCE | CATTRYSSE1990 | 120 complete solutions unavailable or unchecked | HIGH |
| EVIDENCE | TRIGEIRO1989 | 5 lower-bound references require primary-source reconciliation | HIGH |
| EVIDENCE | DJ2000 | 96 feasible Checker-verified solutions lack optimality proof; 40 claims quarantined | MEDIUM |

# 5. Chantiers de preuve et de confiance

CATTRYSSE1990 : acquérir 120 solutions complètes puis les valider avec le checker.

TRIGEIRO1989 : réconcilier cinq références de bornes inférieures avec les sources primaires.

DJ2000 : conserver les 96 faisabilités vérifiées, résoudre les 40 affirmations en quarantaine et rechercher des preuves d optimalité.

Toutes familles : documenter explicitement les licences ou autorisations avant diffusion publique des données.

# 6. Critères de sortie v2.0

Migration sans régression des 7 905 instances v1.

Admission MULTILSB seulement après extension approuvée et validation 120/120.

Registre global, empreintes et identifiants uniques revalidés.

Taxonomie de confiance inchangée ou évolution versionnée et traçable.

Droits et provenance documentés famille par famille.

Chaque famille différée classée : admise, rejetée avec justification, ou maintenue ouverte avec action suivante.

# 7. Ordre d exécution recommandé

| Phase | Objectif | Sortie |
| --- | --- | --- |
| V2-A | Spécification et décision sur les setups partagés | ADR + schéma + tests de compatibilité |
| V2-B | Admission MULTILSB et audit MIPLIB | 120 instances ou rapport de rejet |
| V2-C | Acquisition des familles historiques | Sources, droits, conversions et lineage |
| V2-D | Campagne de preuves | Solutions, checker, bornes et certificats |
| V2-E | Publication | Registre v2, archive reproductible et documentation |